**PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN ĐẠI**

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

Tài liệu này ghi nhận lại nội dung và kết quả của một buổi họp nhóm.

Khoa Công nghệ thông tin Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

# Thông tin chung

**Biên bản họp nhóm**

Mã nhóm: Nhóm 3

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** |
| 1 | 22120432 | Nông Quốc Việt | 22120432@student.hcmus.edu.vn |
| 2 | 22120442 | Nguyễn Văn Vũ | 22120442@student.hcmus.edu.vn |
| 3 | 22120440 | Nguyễn Quang Vũ | 22120440@student.hcmus.edu.vn |
| 4 | 22120019 | Bàn Hữu Bằng | 22120019@student.hcmus.edu.vn |

# 

## Thông tin dự án

* **Tên dự án:** Quản lý nhân viên
* **Thời gian thực hiện:** 12 tuần (11/10/2025 - 08/11/2025)
* **Số thành viên:** 4 người

# BIÊN BẢN HỌP NHÓM

## Thông tin cuộc họp

* **Ngày họp:** 11/10/2025
* **Thời gian:** 14:00 - 16:00
* **Hình thức:** Online

## Thành viên tham dự

* Nguyễn Quang Vũ - Leader
* Bàn Hữu Bằng - Backend Developer
* Nông Quốc Việt - Frontend Developer
* Nguyễn Văn Vũ - Fullstack developer

Nội dung họp

### 1. Mục tiêu dự án

* Xây dựng hệ thống Quản lý nhân sự
* Công nghệ sử dụng:
  + **Backend:** Java Spring Boot
  + **Database:** MySQL
  + **Frontend:** React
  + **API:** RESTful API

### 2. Phân công công việc

#### Sprint 1 (Tuần 1)

**Backend Team:**

* Thiết kế database, setup backend project, cài đặt dependencies
* Kết nối Backend với MySql
* Xây dựng API Authentication (Login/Register), Security

**Frontend Team:**

* Thiết kế các prototype ban đầu(Login/Register, Admin page,…)
* Setup project frontend, kết nối API

#### Sprint 2 (Tuần 2)

* [Sẽ cập nhật sau]

### 3. Công việc cụ thể tuần này

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thành viên** | **Công việc** | **Deadline** | **Trạng thái** |
| Nguyễn Quang Vũ | Xây dựng API Authentication, Security | 18/10/2025 | Đang làm |
| Bàn Hữu Bằng | Setup backend project, cài đặt dependencies, thiết kế database | 18/10/2025 | Chưa bắt đầu |
| Nông Quốc Việt | Thiết kế giao diện trên Figma | 18/10/2025 | Chưa bắt đầu |
| Nguyễn Văn Vũ | Setup frontend, kết nối Frontend với Backend | 18/10/2025 | Chưa bắt đầu |

### 6. Công việc chuẩn bị cho buổi họp tiếp

* Mỗi người hoàn thành task được giao
* Chuẩn bị demo tiến độ
* Ghi chú các khó khăn gặp phải
* Ngày họp tiếp theo: 18/10/2025